Dashboard didattica .NET + React + Docker + Multiagent

1. Obiettivo del progetto

Realizzare una web application didattica ma progettata con criteri professionali, con:

- Backend in ASP.NET Core

- Frontend in React

- Containerizzazione completa con Docker / Docker Compose

- Database relazionale

- Sistema di logging e monitoraggio

- Pipeline di raccolta dati dal web

- Supporto allo sviluppo assistito da agenti (Antigravity, Codex)

L’applicazione dovrà essere accessibile da:

- browser desktop

- browser mobile

- eventuale futura installazione come PWA

2. Obiettivi didattici

Il progetto serve a imparare in modo pratico:

- architettura full stack moderna

- organizzazione di un backend .NET pulito

- basi solide di React con approccio guidato

- utilizzo di Docker in sviluppo e deploy

- utilizzo di code agent / multiagent in modo controllato

- progettazione di un piccolo sistema dati con job schedulati, cache, log e osservabilità

3. Visione funzionale iniziale

La dashboard raccoglierà informazioni personali/interessanti dal web, ad esempio:

- meteo

- prezzi Bitcoin o altri asset

- prezzi voli o tratte monitorate

- trend o notizie selezionate

- eventuali widget personalizzati

Vincoli iniziali

- progetto didattico, quindi evitare complessità inutile all’inizio

- prima versione focalizzata su stabilità, chiarezza e semplicità

- ogni componente dovrà essere comprensibile e modificabile facilmente

- l’uso degli agenti deve essere guidato da prompt brevi, modulari e a basso consumo token

4. Architettura consigliata - fase 1

Frontend

- React + TypeScript + Vite

- UI iniziale semplice e leggibile

- layout responsive

- dashboard con cards/widget

- chiamate API verso backend .NET

Backend

- ASP.NET Core Web API

- architettura semplice a layer:

  - API

  - Application

  - Domain

  - Infrastructure

- endpoint REST per:

  - configurazioni widget

  - recupero dati dashboard

  - job di refresh

  - stato sistema

Database

- PostgreSQL consigliato

Motivi:

- ottimo supporto in Docker

- molto usato nel mondo cloud

- perfetto per imparare

- si integra bene con .NET e strumenti moderni

Cache / code / eventi

Per la prima fase:

- RabbitMQ è preferibile a Kafka

Motivi:

- più semplice da capire e gestire

- ottimo per iniziare con code e messaggi

- leggero per un progetto didattico

- Kafka ha più senso quando servono stream grandi, replay, throughput elevato e architetture event-driven più evolute

Logging e osservabilità

Fase iniziale consigliata:

- log applicativi strutturati con Serilog

- persistenza log su file e console

- visualizzazione centralizzata in una fase successiva

Stack osservabilità consigliato a step:

- Serilog + file + console

- Seq per consultare facilmente i log

- opzionale più avanti: OpenTelemetry + Grafana + Loki + Tempo/Prometheus

Reverse proxy / web serving

- Nginx davanti al frontend e/o come reverse proxy verso backend

5. Architettura Docker iniziale

Servizi proposti in docker-compose:

- frontend → React/Vite buildato e servito

- backend → ASP.NET Core API

- db → PostgreSQL

- rabbitmq → code/messaggistica

- seq → consultazione log

- nginx → reverse proxy

Perché questa scelta è equilibrata

Questa base è abbastanza professionale ma non eccessiva. Permette di imparare:

- networking Docker

- environment variables

- persistenza volumi

- logging centralizzato

- integrazione tra servizi

6. Flusso dati consigliato

Versione semplice

- il backend espone endpoint REST

- il frontend interroga il backend

- il backend interroga servizi esterni o provider dati

- il backend salva i dati nel database

- i log vengono inviati a console/file/Seq

Versione leggermente evoluta

- il backend riceve una richiesta di refresh

- pubblica un messaggio su RabbitMQ

- un worker consuma il messaggio

- il worker chiama le fonti esterne

- salva i dati nel DB

- la dashboard legge i dati aggiornati

Questa seconda modalità è ottima per imparare senza rendere tutto troppo complesso.

7. Scelta iniziale consigliata per te

Per partire bene, propongo questo ordine:

Step 1

- Backend .NET Web API

- Frontend React semplice

- PostgreSQL

- Docker Compose

- Serilog

Step 2

- job schedulati o worker service

- integrazione con una prima fonte dati reale

- caching

Step 3

- RabbitMQ

- refresh asincrono

- stato dei job

Step 4

- autenticazione

- preferenze utente

- deploy pubblico

8. Uso di Antigravity e Codex

Strategia generale

Gli agenti non devono generare l’intero progetto in una volta sola.
Meglio lavorare per task molto piccoli e ben definiti.

Regole anti-spreco token

- prompt brevi

- un solo obiettivo per volta

- sempre indicare i file da toccare

- vietare refactor globali se non richiesti

- chiedere output minimali

- usare un documento tecnico come “fonte di verità” da aggiornare

Approccio consigliato

- usare un file tecnico principale come contesto stabile

- usare prompt corti operativi per i singoli task

- fare validazione umana ad ogni step

- passare poi lo stesso task a Codex solo quando il perimetro è chiaro

9. Struttura repository proposta

project-root/

docs/

architecture.md

roadmap.md

prompts/

src/

backend/

Dashboard.Api/

Dashboard.Application/

Dashboard.Domain/

Dashboard.Infrastructure/

Dashboard.Worker/

frontend/

dashboard-web/

deploy/

docker/

docker-compose.yml

nginx/

.env.example

README.md

10. Documento guida da mantenere

I documenti iniziali utili sono:

- docs/architecture.md

- docs/roadmap.md

- docs/prompts/antigravity-system.md

- README.md

Il file più importante all’inizio è architecture.md, che deve contenere:

- obiettivi

- stack scelto

- regole architetturali

- naming

- limiti di scope

- ordine di sviluppo

11. Prime decisioni consigliate

Stack tecnico iniziale

- Backend: .NET 8 Web API

- Frontend: React + TypeScript + Vite

- DB: PostgreSQL

- Queue: RabbitMQ

- Logging: Serilog + Seq

- Orchestrazione locale: Docker Compose

- Reverse proxy: Nginx

Motivazione

È uno stack molto formativo, moderno, ben supportato, e abbastanza semplice da portare in hosting economico.

12. Decisioni da evitare subito

All’inizio conviene evitare:

- microservizi veri e propri

- Kafka subito

- Kubernetes

- autenticazione complessa

- frontend troppo raffinato

- troppe fonti dati contemporaneamente

- agenti lasciati completamente liberi

13. Roadmap iniziale proposta

Milestone 1

Bootstrap tecnico:

- repo

- documentazione base

- docker compose iniziale

- backend avviabile

- frontend avviabile

- connessione frontend/backend

Milestone 2

Persistenza:

- PostgreSQL

- prime entity

- migration

- seed dati demo

Milestone 3

Prima dashboard reale:

- 1 o 2 widget

- chiamata a una fonte dati esterna

- salvataggio dati

- visualizzazione frontend

Milestone 4

Osservabilità:

- log strutturati

- Seq

- health checks

Milestone 5

Asincronia:

- worker

- RabbitMQ

- refresh pianificato

Milestone 6

Deploy:

- build immagini

- configurazione ambiente produzione

- pubblicazione su provider economico

14. Principio chiave del progetto

La regola è:
partire semplice, ma con struttura già corretta.

Non serve fare subito un sistema “enterprise”.
Serve costruire un progetto che ti faccia imparare bene:

- React senza confusione

- Docker in modo pratico

- multiagent con disciplina

- deploy reale finale

15. Milestone 1 definita

Nome milestone

M1 - Frontend dashboard online + struttura full stack iniziale

Obiettivo

Pubblicare rapidamente una prima versione visibile online della dashboard, mantenendo già una struttura repository pronta per l’evoluzione futura con backend .NET, database, Docker e worker.

Principio

La Milestone 1 deve:

- essere piccola

- essere subito deployabile

- essere comprensibile

- non introdurre complessità backend non ancora necessaria

Cosa includere in M1

Frontend

- progetto React + TypeScript + Vite

- layout dashboard responsive

- header semplice

- griglia di widget/cards

- 3 widget iniziali demo:

  - Weather

  - Bitcoin

  - Daily Notes / Watchlist

- dati inizialmente mockati localmente

- struttura frontend pulita (pages, components, services, types)

Deploy

- repository collegabile a Netlify

- build frontend pronta per pubblicazione

- eventuale file di configurazione Netlify

Backend placeholder

- cartella backend già predisposta

- documento architetturale che spiega il backend futuro

- nessuna API reale obbligatoria in M1

Docker placeholder

- cartella deploy/docker/ già predisposta

- non è obbligatorio avere già il compose completo funzionante in M1

- eventuale bozza di docker-compose.yml ammessa come placeholder

Cosa NON includere in M1

- autenticazione

- PostgreSQL operativo

- RabbitMQ operativo

- worker service funzionante

- scraping complesso

- API esterne reali obbligatorie

- logging distribuito completo

Risultato atteso della milestone

Alla fine di M1 dovremo avere:

- frontend funzionante in locale

- frontend pubblicabile su Netlify

- struttura repository corretta per futura crescita

- documentazione minima già ordinata

- base ottima per far intervenire Antigravity e poi Codex

16. Struttura iniziale repository

daily-dashboard/

docs/

architecture.md

roadmap.md

prompts/

antigravity-base.md

antigravity-m1-frontend.md

src/

frontend/

dashboard-web/

public/

src/

assets/

components/

layout/

dashboard/

common/

pages/

services/

hooks/

types/

data/

App.tsx

main.tsx

index.css

package.json

tsconfig.json

vite.config.ts

netlify.toml

backend/

README.md

deploy/

docker/

README.md

docker-compose.yml

.gitignore

.env.example

README.md

17. File da creare subito

Root

- README.md

- .gitignore

- .env.example

Docs

- docs/architecture.md

- docs/roadmap.md

- docs/prompts/antigravity-base.md

- docs/prompts/antigravity-m1-frontend.md

Frontend

- src/frontend/dashboard-web/package.json

- src/frontend/dashboard-web/tsconfig.json

- src/frontend/dashboard-web/vite.config.ts

- src/frontend/dashboard-web/netlify.toml

- src/frontend/dashboard-web/src/main.tsx

- src/frontend/dashboard-web/src/App.tsx

- src/frontend/dashboard-web/src/index.css

- src/frontend/dashboard-web/src/pages/DashboardPage.tsx

- src/frontend/dashboard-web/src/components/layout/AppShell.tsx

- src/frontend/dashboard-web/src/components/dashboard/DashboardCard.tsx

- src/frontend/dashboard-web/src/components/dashboard/WidgetGrid.tsx

- src/frontend/dashboard-web/src/types/dashboard.ts

- src/frontend/dashboard-web/src/data/mockWidgets.ts

- src/frontend/dashboard-web/src/services/README.md

Backend placeholder

- src/backend/README.md

Docker placeholder

- deploy/docker/README.md

- deploy/docker/docker-compose.yml

18. Convenzioni iniziali

Naming

- inglese per cartelle, file, classi, componenti

- italiano consentito nei prompt operativi verso gli agenti

- documenti tecnici principali in inglese

Frontend guidelines

- componenti piccoli

- props esplicite

- niente state management complesso in M1

- niente librerie UI pesanti in M1

- CSS semplice e leggibile

- mobile-first ragionato ma senza estremismi

Regola agenti

Ogni task affidato a un agente deve:

- avere un solo obiettivo

- indicare i file coinvolti

- vietare modifiche extra

- chiedere output breve

19. Prossimi output da produrre

- contenuto iniziale di architecture.md

- contenuto iniziale di roadmap.md

- prompt base per Antigravity

- prompt operativo M1 frontend

- bootstrap reale dei file iniziali